**Информация о проведении контрольного мероприятия**

**«Проверка эффективности использования средств дорожного фонда Заславского МО за 2018 год»**

КСП района в соответствии с планом деятельности проведена проверка эффективности использования средств дорожного фонда Заславского МО за 2018 год. Объем проверенных средств составил 1223,0 тыс. рублей. По результатам проверки составлен акт и отчет которые доведены до сведения главы Заславского МО.

Согласно п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них относится к вопросам местного значения. Решением Думы Заславского МО утверждено «Положение о муниципальном дорожном фонде» (№6/4-рд от 25.04.2018г.). Постановлением администрации Заславского МО утверждены «Порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения Заславского МО» ( №125 от 18.11.2016г.); «Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заславского МО и правил расчета размера ассигнований бюджета Заславского МО на указанные цели» (№58 от 02.06.2016г.); «План работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения администрации Заславского МО на 2017-2019 годы» (№129 от 20.11.2018г.). Окончательным решением Думы о бюджете от 26.12.2018 года №11/5 бюджетные ассигнования дорожного фонда утверждены в сумме 1223,0 тыс. рублей. Факт кассового расхода составил 345,6 тыс. рублей.

Администрацией Заславского муниципального образования в 2018 году заключено 2 договора и 1 контракт:

-Договор № М-205 от 04.05.2018 г. на выполнение работ по выравниванию дорожного полотна автомобильных дорог Заславского МО с использованием спецтехники, с ООО «Магистраль»;

-Договор № М-193 от 09.01.2018 г. на выполнение работ по уборке улиц от снега, связанные с использованием спецтехники, с ООО «Магистраль»;

-Контракт энергоснабжения бюджетного потребителя № 41 от 09.01.2018 г. с ООО «Иркутскэнергосбыт»

 Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования, протяженных автомобильных дорог составляет 13,53120 км.

В результате контрольного мероприятия, выявлен ряд нарушений законодательства:

Общая протяженность автомобильных дорог по данным бухгалтерского учета не соответствует утвержденному перечню муниципальных автомобильных дорог.

29,0 тыс. рублей – оплата произведена раньше, чем выставлен первичный учетный документ (п. 3 ст. 9 закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В нарушение ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе» контракт № 41 от 09.01.2018г. с ООО «Иркутскэнергосбыт» на энергоснабжение не включен в реестр контрактов.

В нарушение п.9ст.94 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе» отчет об исполнении контракта № 41 от 09.01.2018г. с ООО «Иркутскэнергосбыт» в ЕИС отсутствует.

 В нарушение п.9 ст.17 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе» план закупок размещен с нарушением срока. План закупок размещен 26.01.2018 г. следовало не позднее 23.01.2018г.

КСП района предложено проанализировать материалы отчета КСП и акта проверки, продолжить реализацию мер по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков, а также недопущению подобных фактов в дальнейшем.